Приложение 4                 
 к Правилам утверждения инвестиционных    
 программ (проектов) субъекта естественной   
 монополии, их корректировки, а также      
проведения анализа информации об их исполнении

форма

**Информация субъекта естественной монополии**  
       **о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы**  
    **(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)\***  
                           **на 2016 год**

**ТОО «Международный аэропорт «Орал», аэропортовская деятельность, Совместным приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Западно – Казахстанской области (далее ДАРЕМ) № 231 – ОД от 23.08.2013 года и Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее – КГА) № 210 от 27.09.2013 года. С внесенными изменениями со стороны ДАРЕМ № 178 – ОД от 26.10.2016 года, со стороны КГА № 565 от 28.10.2016 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге | | собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Работы по замене и ремонту периметрового ограждения. | м. | 870 | 872 | 3258,92 | 3258,92 | 1086,31 | 1086,31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2172,61 | 2172,61 |
| 2. | Детектор взрывчатых веществ «Пилот – М» (устройство для обнаружения взрывчатых веществ по наличию паров и частиц). | шт. | 1 | 1 | 6785,71 | 6785,71 | 2261,90 | 2261,90 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4523,81 | 4523,81 |
| 3. | Автотранспортное средство повышенной проходимости LADA – 21214, 2016 г.в. | шт. | 1 | 1 | 2500,00 | 2500,00 | 1336,25 | 1336,25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1163,75 | 1163,75 |

**Руководитель организации Раскалиев Х.Ш 14.12.2016г.**

Продолжение Приложения № 4 к Правилам   
 утверждения инвестиционных программ    
 (проектов) субъекта естественной     
 монополии, их корректировки,      
 а также проведения анализа       
информации об их исполнении

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели эффективности, надежности и качества**2 | **факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду** | **план (год)** | **факт текущего года (полугодия)** | **Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества** |
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы (проекта) | 0 | 100 | 100 | 100 | - |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 5 | 5 | 100 | - |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | - |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы | - | - | - | - | - |

**Руководитель организации Раскалиев Х.Ш 14.12.2016г.**